**Выполнение Ремонтной программы ПАО «Россети Кубань»**

**за 12 месяцев 2020 года**

 Деятельность ПАО «Россети Кубань» в области энергоремонтного производства прежде всего направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и республики Адыгея. Ремонтная программа ПАО «Россети Кубань» 2020 года реализована в полном объеме. По основным направлениям деятельности за 12 месяцев 2020 года отмечено перевыполнение плановых показателей, в том числе выполнены следующие физические объемы ремонтных работ:

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2020 год** |
| --- | --- | --- |
| **План**  | **Факт** | **Выполнение, %** |
| Капитальный (средний) ремонт трансформаторов 6-35 - 110 кВ | шт. | 13 | 16 | 123 |
| Капитальный (средний) ремонт выключателей 6 - 110 кВ | шт. | 893 | 895 | 100 |
| Капитальный ремонт разъединителей 35 - 110 кВ | шт. | 1 190 | 1 190 | 100 |
| Капитальный ремонт ОД, КЗ 35 - 110 кВ | шт. | 732 | 733 | 100 |
| Ремонт ВЛ 35 - 220 кВ | км | 1 274,8 | 1 537,8 | 121 |
| Ремонт ВЛ 6 - 10 кВ | км | 4 218,5 | 6 350,3 | 151 |
| Ремонт ВЛ 0,38 кВ | км | 3 494,1 | 5 358,4 | 153 |
| Ремонт КЛ 6-10-0,4 кВ | км | 9,37 | 12,86 | 133 |
| Ремонт ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 2 006 | 2 059 | 103 |

Совокупность реализованных мероприятий программы ТОиР и комплекса внеплановых работ, является основой поддержания надежности функционирования электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея, в том числе объектов, обеспечивающих электроснабжение инфраструктуры курортных районов, а также транзитных ВЛ, участвующих в обеспечении надежного энергоснабжения Крымского полуострова.

 Минэнерго России утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2020/2021 года, в том числе и по итогам реализации программы ТОиР. Учитывая выполнение всех необходимых и достаточных мероприятий по подготовке Общества к работе в отопительный сезон 2020/2021 года с должным качеством, на основании решения Минэнерго России (приказ от 05.11.2020 №973), ПАО «Россети Кубань» выдан Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2020/2021 года.